|  |  |
| --- | --- |
| **http://www.po.opole.pl/media/logotypy/2014/logotyp-politechnika-opolska-02.jpg** | **Politechnika Opolska**  **Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki**  **Instytut Informatyki** |
| **Rok akademicki** | 2020/2021 |
| **Przedmiot** | Projekt zespołowy systemu informatycznego |
| **Forma zajęć** | Projekt |
| **Prowadzący zajęcia** | mgr inż. Artur Pala |
| **Sygnatura grupy** | **P6D3** |

|  |
| --- |
| ***Daily Scrum Meeting 1.2***  ***Serwis kulinarny***  ***„Anielska kuchnia”*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i imię** | **Nr indeksu** |
|
| **Tomasz Uryga**  **Damian Wasiak**  **Patryk Wołożonek** | **97795**  97799  **98142** |

|  |
| --- |
| **Uwagi** |
|  |

**1. Scrum Master:**

Na czas realizacji sprintu I Scrum Masterem wybrany został Tomasz Uryga

**2. Termin spotkania:**

Spotkanie odbyło się dnia 11.03.2021 w godzinach: 20:00-20:15.

**3. Czas trwania sprintu**

Sprint pierwszy odbywać się będzie od 9.03.2021 do 23.03.2021.

# 4. Cele sprintu

Po zakończeniu tego sprintu chcemy, aby docelowy użytkownik był w stanie uruchomić aplikację i zobaczyć design strony oraz cały jej układ

**5. Aktualny status zadań**

5.1. Tomasz Uryga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1 | Przygotowanie jednolitego środowiska programistycznego dla wszystkich członków projektu | 4 godziny | W realizacji |
| 2 | Implementacja strony związanej z wyświetleniem przepisów(szablon-frontend) | 8 godzin | Zaplanowane |
| 3 | Projektowanie szkieletu bazy danych | 4 godziny | Zaplanowane |

5.2. Damian Wasiak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1 | Implementacja strony głównej (szablon-frontend) | 10 godzin | W realizacji |
| 2 | Wypełnienie szablonu strony głównej sztuczną zawartością | 5 godziny | Zaplanowane |

5.3. Paweł Wołożonek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1 | Implementacja strony związanej ze szczegółami przepisu(szablon-frontend) | 10 godziny | W realizacji |
| 2 | Wypełnienie szablonu strony ze szczegółami przepisu sztuczną zawartością | 5 godziny | Zaplanowane |

# Co udało się osiągnąć

Udało się rozdzielić zadania oraz stworzyć dokumentacje, w której rozpisane są zadania i oraz szacowany czas realizacji. Omówiliśmy również ogólne założenia aplikacji.

# Napotkane problemy

Brak